Roletask企业管理软件实施项目服务协议

甲方（接受实施服务方）：

甲方授权代表：

甲方地址：

乙方（提供实施服务方）：深圳市瑞福登信息技术服务有限公司

乙方授权代表： 谢昌

乙方地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座B单元1706

甲乙双方于2018年__5_月_ 23 _日签订了《Roletask企业管理软件运维及服务协议》以下简称“服务协议”。乙方根据运维协议的约定授予甲方对指定计算机软件，以下简称“服务软件”的服务使用权。就该服务软件的实施服务，甲乙双方经友好协商，达成一致，并签订本协议。内容如下：

一、定义

除本协议另有解释以外，本协议中的下列术语具有如下含义：

1.1 “实施”是指结合甲方的业务经营发展状况，将服务软件应用于甲方业务系统的专业服务。项目实施过程中，乙方的实施人员将引导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则。引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。

1.2 “流程清单”是指作为本协议附件的甲方“高维Roletask企业管理软件项目”的流程清单。本项目的实施范围、实施目标、实施计划、实施步骤及项目组成员的工作任务等内容将在流程清单中具体规定。

1.3 “修改通知书”是指经甲乙双方项目经理签字确认的对流程清单的修改文件，修改通知书将作为流程清单的附件。

二、实施服务

根据甲乙双方的约定，甲方委托乙方就本项目中服务软件的实施提供服务。乙方接受甲方的委托，同意为甲方的上述项目提供实施服务。

三、实施服务范围

3.1 乙方向甲方提供的实施服务范围及根据此实施服务应交付的成果将在流程清单中具体规定。该流程清单可以通过修改通知书的方式进行修改，修改通知书需经双方项目负责人签字确认后作为流程清单的附件。除本协议另有约定以外，如果流程清单的内容与本协议的约定不一致，以流程清单为准。

3.2 乙方将根据本协议及流程清单的约定向甲方提供服务软件的安装、测试、培训、支持等服务。如果甲方需要乙方提供流程清单约定范围以外的其他服务，应与乙方另行协商并签署相关的补充合同。

四、乙方的义务和责任

4.1 乙方应严格遵循本协议并按照其附件流程清单的具体约定向甲方提供相关实施服务。

4.2 确保流程清单的要求得到满足，并且所有的工作是以专业的和符合技术要求的方式进行。

4.3在实施服务过程中，乙方保证其参加本项目的实施团队人员的相对稳定。

五、甲方的义务和责任

5.1 甲方应按照本协议及流程清单的约定提供本项目实施的必要条件与准备，并执行流程清单中约定的甲方应负责的其他相关工作。

5.2 数据和信息

甲方应及时向乙方提供所有双方一致同意的本项目实施所必要的初始化数据、流程设计文档、测试数据、示例输出, 或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的任何问题的责任。

5.3 人员

甲方应按照流程清单的约定指派相应的人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本协议及其附件项下甲方的工作。在项目实施过程中，甲方应保证其项目组成员，尤其是关键用户的相对稳定。

5.4 任务

除非双方另行书面约定，乙方将仅对本协议及流程清单中明确约定的任务负责。未特定地指派给乙方的任务将由甲方负责，并由甲方监督、管理和控制。乙方可以根据其自身的知识和经验对甲方执行该任务提供相应的建议或帮助。

六、违约和解除

6.1由于甲、乙双方任何一方不履行合同义务或履行合同不符合双方约定的原因致使对方造成损失的，违约方应当赔偿对方的相应损失，损失包括合同履行可预期获得的利益。除故意侵权外，赔偿最高不应超过合同的总金额。

6.2当遇不可抗力时，由双方商定在不可抗力事件结束后继续履行或解除合同。

七、费用与支付

7.1 实施服务费为人民币120000元，大写拾贰万元整。

7.3 分期支付：合同签订后   5  个工作日内支付 6 万元；  6 个月内支付尾款 6 万元。

7.2 甲方同意向乙方支付乙方实施顾问实际发生的合理的差旅费，包括乙方实施顾问到甲方工作所在地之间的往返交通费、甲方所在地市内交通费、食宿费等。深圳地区发生的差旅费用由乙方自理。甲乙双方应 每 个月进行一次差旅费用结算，并由甲方根据结算结果向乙方支付相应的差旅费用。

八、信息保护

8.1 保护甲方与用户信息是瑞福登的一项基本原则，瑞福登将会采取合理的措施保护甲方与用户的信息。除法律法规规定的情形外，未经甲方与用户服务瑞福登不会向第三方公开、透露甲方与用户信息。瑞福登对相关信息采用专业加密存储与传输方式，保障用户信息的安全。

8.2 瑞福登将运用各种安全技术和程序建立完善的管理制度来保护甲方的个人信息，以免遭受未经授权的访问、使用或披露。

8.3 甲方应当建立信息安全保护制度并对最终用户进行信息安全教育，包括但不限于：将管理权限交予适当的人选；合理设定相关人员的管理权限；提醒或要求最终用户注意信息安全和账号安全，防止账号被他人使用而导致的信息泄露。

九、一般条款

9.1 本协议签订地为中华人民共和国  广东  省 深圳 市  福田   区。

9.2 本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用中华人民共和国大陆地区法律。

9.3 若甲方和乙方之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成的，甲乙双方同意将纠纷或争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院管辖。

9.4 本协议所有条款的标题仅为阅读方便，本身并无实际涵义，不能作为本协议涵义解释的依据。

9.5 本协议条款无论因何种原因部分无效或不可执行，其余条款仍有效，对双方具有约束力。（正文完）

甲方盖章___________________________   乙方盖章

授权代表签字: ________________________   授权代表签字:__________________________

______年_____月______日                 2018年_5_月__23__日