# Odoo 技术服务合同

甲方: 深圳高盟信息技术有限公司

乙方：造源信息科技（上海）有限公司

签订地点：网络签署

签订时间： 2021  年 4 月 22 日

| 甲 方 | 深圳高盟信息技术有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GJU575B |
| 地 址 | 深圳市福田区福保街道福保社区深圳福田保税区桃花路东侧福保物流大厦四层G17室 |
| 邮 编 | 518048 |
| 开户 行 | 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 |
| 户 名 | 深圳高盟信息技术有限公司 |
| 账 号 | 755952676610806 |
| 联系电话 | 18566621188 |
| 乙 方 | 造源信息科技（上海）有限公司 |
| 地 址 | 上海市杨浦区国定东路200号2号楼5层归心谷 |
| 邮 编 | 200020 |
| 开户 行 | 中国农业银行上海市分行卢湾打浦支行 |
| 户 名 | 造源信息科技（上海）有限公司 |
| 账 号 | 0349 3600 0400 20637 |
| 联系电话 | 021-6437 7737 |

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商，就乙方向甲方提供ODOO ERP系统相关服务事项达成如下协议：

- 服务范围

- 针对甲方Odoo ERP系统的二次开发，开发功能范围参见合同附件“Odoo开发需求”，计25人天开发工作量；

- 开发过程中，如果需求发生变更，或者发现新需求，甲乙双方一致协商，原则上尽量不增加开发费用。但如果变更较大，对开发工作量有较大影响，乙方有权拒绝变更，或者要求甲方另外增加变更工期和变更费用。

- 交付要求：

  - 工期安排，乙方收到甲方首笔开发款项后，10个工作日内，交付接口部分计18人天工作量的测试版，15个工作日内交付剩余功能的测试版；

  - 验收评审，接口与功能每部分开发工作完成后，由乙方牵头组织评审验收会议，甲乙双方参与相关工作产品的验收及测试工作，其中，接口部分的验收，以乙方模拟调用接口，接口执行效果符合本合同附件“Odoo开发需求”中Odoo接口开发部分的要求，则验收合格；功能部分的验收，以乙方操作演示开发的功能，符合本合同附件“Odoo开发需求”中Odoo功能开发部分的要求，则验收合格；

  - 安装部署，完成验收交付后，乙方须在10个工作日内协助甲方完成工作产品的安装部署工作（既将相关系统、模块、接口部署至甲方指定之服务器）。如安装部署期间因甲方原因发生了工期延误，则按实际情况对工期进行顺延。如因乙方原因造成延误（包括但不限于实际工作周期超出计划工期、工作产品质量差导致延期等原因），则按延误天数1000元/天对甲方进行补偿，但延误补偿金额最高不超过本合同额的20%；

  - 安装部署完成后，乙方协助甲方完成接口对接联调工作，协助联调发生的工时费用不涵盖在本合同范围，而是按甲乙双方之前签订的技术服务合同扣除相应工作工时；

  - 成果交付，乙方需在完成相应开发工作后提供《接口代码生产环境部署手册》、《接口调用的技术说明书》。开发工作完成验收评审后，乙方需将代码提交到甲方指定的git托管服务器上，并在后续修改、修补发生后直接提交。

- 开发人天及价格

开发工作量：25人天

开发单价：2,500元/人天

合计费用：62,500

合计金额为人民币: 62,500元（大写人民币：陆万贰千伍佰元整）

- 付款方式

- 甲方相关技术服务款项将分三笔支付给乙方，本合同签订之日起三个工作日内，甲方支付合同金额的50%，即31,250元；开发验收合格，甲方支付合同金额的40%，即25,000元，一个月维护期结束，甲方支付剩余功能开发费用，即6,250元。乙方收到款项后提供相应的发票；

- 开发完成后，针对开发的接口和功能，乙方继续提供一个月的免费维护和技术支持。支持期间，工作日的9:30到 17:30，乙方必须在1小时内响应甲方问题；

- 乙方确认收到款项后一个工作日内安排技术人员对接甲方，开始技术开发服务。

- 知识产权和保密条款

- 乙方开发的功能模块（不含甲方付费要求乙方二次开发的模块），数据库系统工具等的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、技术秘密、商业机密），均享有独占的和排他的权利和利益。

- 乙方提供给甲方的材料（包括但不限于用户手册，在线手册，教学视频等），未经乙方明确书面同意，甲方不得再造、复制、再版、演示、修改、转载、发布、电子邮件销售或播出或以其它任何形式将内容或服务转移到第三方。否则乙方视甲方为侵权，甲方所得的不合理收入应全部归入乙方。

- 甲方拥有所属ERP系统的数据知识产权。未经甲方明确书面同意，乙方不得再造、复制、再版、演示、修改、转载、发布、电子邮件销售或播出或以其它任何形式将甲方Odoo ERP系统中的内容转移到第三方。否则甲方视乙方为侵权，乙方所得的不合理收入应全部归入甲方，并按1倍收取乙方罚金。

- 双方同意，不论本合同是否变更、解除或终止，本合同的知识产权和保密条款都为有效。

- 其他约定

- 如有未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成可提请仲裁机关或人民法院裁决。

- 本合同的依据法应当为中华人民共和国法律法规。

- 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

| 甲方：深圳高盟信息技术有限公司 授权代表： 日期： | 乙方：造源信息科技（上海）有限公司 授权代表：肖相扶 日期： |
| --- | --- |