APP结项简报

概述：

高维学堂很早就考虑过做一款APP，但考虑到应用市场并不乐观的大环境，并没有盲目行动。

2019-2020年随着线上课用户越来越多，收到很多用户投诉，究其原因是“小鹅通”存在不方便、不稳定、无法息屏播放等不适合深度沉浸式学习的情况。

于是开发一款自己的APP又正式提上决策议程，我们经过内部研讨，征求东哥、邓良老师等的意见，我们启动了项目前期准备工作。

2020年6月份项目正式启动，到年底完成了MVP版，在21年初进行了迭代、优化，随后做了种子用户邀请、视频课等相关功能开发。最后成功上架了苹果、华为、小米、OV等6+家应用商店。

- 回顾项目目标达成情况

- 商业论证思考报告，已完成

- 产品、技术、运营团队搭建，已完成

- APP1.0音频课（MVP版本）已完成

- APP1.5 视频课，已完成

- 线下课报名，已完成

- 种子用户验证【运营】已完成

- 2.0、会员制等后续规划，已完成

- 成本控制，整体支出＜20万

- 主要功能特性截图

- 数据表现

- 用户数
（本项目范围包括规划、开发、上架及种子用户验证，放量运营属后续动作。）

- 订单量

- 后续动作

- 让尽可能多的高维现有用户安装APP（单独立一个运营项目）

- 完成会员功能开发，并推广运营。