关于要事会议

- 明确会议（要事会）目的

- 解决问题，制定策略

- 预判风险，制定预案

- 明确成果要求——启停改缓，要具体

- 策略——路线图

- 行动计划（预案）——里程碑、责任人、开始和完成时间

- 确定会议类型

决策型——战术评审会

- 明确流程

- 以要事项目为主体

- 现场：总——分——总

总：PMO：公司要事总体评述

分：各要事项目逐一研讨，关联度强的项目可合并或依据逻辑关系递进安排

总：PMO：整体总结和部署

- 书面沟通+现场研究

（书面沟通）

第一步：案主：书面报进度、信心指数；@业务干系人，提出协作要求（包括提问）

第二步：友军：书面确认性问题、建设性意见、协作类事项

第三步：案主：整理友军意见，拟定现场回应提纲

（现场沟通）

第四步：案主：现场回复友军意见

第五步：组织研讨

第六步：案主：总结陈词（策略与行动，风险和预案）

- 有效产出

- 会议材料统一格式，标注关键词——非必要不填写

- 会议发言统一结构——PREP，层次分明，条理清楚，逻辑清晰

- 增加信心指数的内容

- 可考虑画出策略路线图

- 培养运用数据分析的能力和文化：

财务数据、业务数据、行为数据

结构分析、比较分析、趋势分析

- 会议二八法则：进展/障碍，问题/策略，客观/主观，定性/定量，填空/选择，方向/行动

- 时间不要平均分配，重大问题要足够发散

- 保证足够的注意力，建立和保护场域——打开摄像头

- 主持人造场、有效激发讨论的话术

- 循序渐进，共创“高维议事规则”

- 会议结论现场确认，发干系人

会议以外的观察

值得肯定和保护的

- 核心团队比之前更加重视组织的问题

- 意识到需要方法

- 正在身体力行，做出改变

仅供参考的建设性意见

关于战略

- 画出战略路线图，设定战略节奏——进一步聚焦

- 确定必赢之仗，确保投入——规划5件，不如完成1件

- 设定调整边界——一旦出现，果断调整

- 要事项目时间过长，可考虑切分

关于组织

- 自上而下，从政治局常委开始，制定“义务教育”必修课大纲，因岗施教

- 依据专长和特质，制定“选修课”，师父带徒弟，因材施教

- 所有的课程必须翻译

- 不要轻易建系统——眼观全局，力着一处

- 有管理复杂化的倾向——要注意

- 开始塑造严格与爱的文化，自上而下打造高严格、高关怀的管理文化，师徒是切入口

- 不依赖的关键是：组织作战方式的转变

- 循序渐进，搭建高维特色的会议系统和报告系统

- 慧余注意一下自己的口头禅“可能”、“我感觉”，斟酌一下适用的场景